## Slide 1
Sessione 1
Fondamenti di Jira Cloud
Architettura, navigazione, issue types e workflow base
Tyvak International — Formazione Jira & Confluence 2026

## Slide 2
Obiettivi della sessione
Comprendere l'architettura di Jira Cloud (sito → progetto → board → issue)
Navigare con sicurezza l'interfaccia di Jira Cloud
Distinguere tra progetti Team-managed e Company-managed
Creare e configurare issue con campi, priorità, etichette e componenti
Comprendere il concetto di workflow e status

## Slide 3
01
Ecosistema Atlassian

## Slide 4
Panoramica Atlassian Cloud
Jira: tracciamento del lavoro, gestione progetti, ticket, workflow
Confluence: documentazione, wiki aziendale, knowledge base
Integrazione nativa tra Jira e Confluence via Atlassian Cloud
Marketplace: app ed estensioni per funzionalità aggiuntive
Un unico sito Atlassian (tyvak.atlassian.net) per tutti i prodotti

## Slide 5
Architettura di Jira Cloud
Sito Atlassian → contiene tutti i prodotti e gli utenti
Progetto → contenitore logico per il lavoro di un team/processo
Board → visualizzazione Kanban o Scrum delle issue del progetto
Issue → unità di lavoro: task, bug, story, epic, sub-task
Schema → configurazione riutilizzabile (workflow, permessi, schermate, notifiche)
Esempio Tyvak: un progetto per IT Helpdesk, uno per HR Onboarding, uno per Facility

## Slide 6
Issue types principali
Tipo | Scopo | Esempio Tyvak
Epic | Obiettivo grande, raggruppa altre issue | Missione MILANI — setup infrastruttura
Story | Funzionalità o requisito utente | Come HR, voglio una checklist onboarding
Task | Attività operativa da completare | Configurare VPN per nuovo dipendente
Bug | Problema da risolvere | Stampante 3° piano non raggiungibile
Sub-task | Sotto-attività di un'issue padre | Consegnare badge al nuovo dipendente

## Slide 7
02
Navigazione dell'interfaccia

## Slide 8
Navigazione principale
Barra superiore: Progetti, Filtri, Dashboard, Persone, App
Ricerca globale: shortcut "/" per cercare ovunque
Your Work: le tue issue, attività recenti, board preferite
Notifiche: campanella in alto a destra, menzioni con @nome
Menu laterale del progetto: Board, Backlog, Report, Settings
Shortcut da ricordare: "/" (ricerca), "c" (crea issue), "g" poi "d" (vai a dashboard)

## Slide 9
03
Tipi di progetto

## Slide 10
Team-managed vs Company-managed
Team-managed (Next-gen)
Configurazione semplificata
Ogni progetto ha il suo workflow indipendente
Il team può modificare board e workflow
Campi limitati ai predefiniti + pochi custom
Ideale per: team autonomi, piccoli progetti
Company-managed (Classic)
Configurazione centralizzata dall'admin
Workflow, schermate e campi condivisi tra progetti
Più opzioni di personalizzazione
Richiede permessi di amministratore per configurare
Ideale per: processi aziendali strutturati, IT helpdesk

## Slide 11
04
Issue in profondità

## Slide 12
Anatomia di un'issue
Summary: titolo breve e descrittivo dell'attività
Description: dettagli, contesto, criteri di accettazione
Type: Task, Bug, Story, Epic, Sub-task (o personalizzato)
Priority: Lowest → Low → Medium → High → Critical
Assignee: chi è responsabile | Reporter: chi ha creato
Labels: etichette libere per categorizzare (es. "onboarding", "urgente")
Components: sotto-aree del progetto (es. "Hardware", "Software", "Rete")
Links: relazioni con altre issue (blocks, is related to, duplicates)

## Slide 13
05
Workflow base

## Slide 14
Cos'è un workflow
Sequenza di stati e transizioni che definisce il ciclo di vita di un'issue
Ogni issue si muove attraverso gli stati seguendo le transizioni definite
Workflow predefinito semplice: To Do → In Progress → Done
Gli stati possono essere personalizzati (es. "In attesa", "In revisione")
Le transizioni possono avere condizioni (chi può eseguirle) e validatori
Ogni progetto ha almeno un workflow associato tramite uno schema
Best practice: mantieni il workflow semplice (max 6-7 stati)

## Slide 15
Workflow per ruolo — Esempi Tyvak
Ruolo | Workflow consigliato
IT Manager | Nuovo → Assegnato → In lavorazione → In attesa → Risolto → Chiuso
Admin & Finance | Richiesto → Approvato → In elaborazione → Completato
HR Generalist | Da fare → In corso → In revisione → Completato
Facility Manager | Segnalato → Preso in carico → In intervento → Verifica → Chiuso

## Slide 16
Riepilogo & Prossimi passi
Sessione 2: Filtri, Ricerche e JQL
Domande?